10 de Noviembre:

10 AM: Se hizo la lista de las cosas que teníamos que hacer, investigar cómo abrir y leer un archivo, y se dieron ideas sobre los algoritmos para las funciones.

12 de Noviembre:

Se Implementaron los algoritmos para almacenar los nombres de los archivos.

Se investigó sobre cuáles eran los números de interrupciones para realizar las funciones de Renombrar y Eliminar. Se implementaron casi inmediatamente.

9 AM: Se implementa el ciclo para copiar de un archivo sin éxito.

3 PM: Se propone un algoritmo para la función Comparar.

14 de Noviembre:

2 26 PM: Se implementan las preguntas de seguridad para Copiar y Renombrar. Se arregla el algoritmo de almacenar para un mejor funcionamiento. Se crea una función que limpia los buffers de almacenamiento.

15 de Noviembre:

10 AM: Se implementó una función para verificar si se escribió de manera correcta un comando, además ésta verifica si el usuario pidió ayuda o no.

12 MD: Se cambió el orden del algoritmo copiar y se implementó.

16 de Noviembre:

10 AM: Por cuestiones de seguridad se decide hacer una implementación personalizada del algoritmo almacenar para cada función.

11 AM: Se implementa el algoritmo de comparar, cuenta las líneas pero se pierde la coordinación sobre la línea que se lee de cada archivo y la mayoría de caracteres terminan siendo diferentes.

17 de Noviembre:

10 AM: Se busca una solución al problema del algoritmo de Comparar.

18 de Noviembre:

10 AM: Se encuentra una solución para el problema; basarse en hacer que la cantidad de líneas leídas siempre sean las mismas, y si en algún momento hay una diferencia, leer más de un archivo hasta que un contador alcance al otro.

3 PM: Se trabaja en la documentación del código y del proyecto, y se realiza la bitácora.